РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

МАЛЫШЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2016 г. № 65

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы»

В целях организации нецентрализованного холодного водоснабжения, улучшения повышения уровня водоснабжения населенных пунктов Малышевского сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной документации, и субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые осуществляются их местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности и о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы», руководствуясь Уставом Малышевского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малышевского

муниципального образования Н.В. Салтыкова

Приложение №1

 к постановлению Малышевского

 муниципального образования

от 11.11.2016 г № 65

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки** | - Областная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы;- Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Малышевского сельского поселения Усть-Удинского района на 2016-2030 годы» |
| **Муниципальный****заказчик**  | Администрация Малышевского сельского поселения |
| **Основные** **разработчики программы** | Администрация Малышевского сельского поселения |
| **Основная цель****программы** | Повышение уровня водоснабжения населенных пунктов Малышевского сельского поселения |
| **Сроки** **реализации** **программы** | 2016-2017 годы |
| **Исполнители программы** | Организации, определяемые на конкурсной основе |
| **Источники и объём** **финансирования программы** | Источниками финансирования Программы являются:Средства федерального бюджета 0 руб.;средства областного бюджета 11 485 600 руб.; средства местного бюджета 234 400 руб. |
| **Контроль за** **реализацией программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Малышевского муниципального образования, контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляется Иркутской областной Думой, Счетной палатой Иркутской области, Финансово-казначейским управлением Иркутской области в пределах полномочий, установленных- нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области |

**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе «Развитие систем водоснабжения и**

**водоотведения Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы»**

Целью программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения путем приобретения специализированной техники для водоснабжения населения, строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения.

Выполнение задач позволит создать более комфортные условия для проживания населения, повысить эффективность функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Малышевского муниципального образования.

**Содержание программы.**

Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы» состоит из следующих разделов:

1. Краткая характеристика Малышевского муниципального образования.
2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.
3. Проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программными методами.
4. Основная цель программы.
5. Перечень основных мероприятий программы.
6. Ресурсное обеспечение программы.
7. Механизм реализации программы.
8. Сроки реализации программы.
9. Показатели эффективности реализации программы.
10. Контроль за реализацией программы.

**Описание программы**:

 Настоящая программа разработана на основании федеральных законов:

Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»,

На основании Устава Малышевского муниципального образования.

Настоящая программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

1. **Краткая характеристика Малышевского муниципального образования.**

Малышевское муниципальное образование расположено в южной части Усть-Удинского района Иркутской области, в 71 км от райцентра и граничит на востоке с Ново-Удинским муниципальным образованием, на западе с Нукутским районом, на юге с Унгинским муниципальным образованием, на севере с Молькинским муниципальным образованием.

Площадь Малышевского муниципального образования составляет 15899,39 га.

На территории Малышевского муниципального образования располагается три населенных пункта: с. Малышевка, д. Баранова, д. Долганова.

Население Малышевского муниципального образования по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1105 чел, в т.ч. с. Малышевка – 835 человек, д. Баранова – 118 человек, д. Долганова – 112 человек, это цифры фактически проживающих граждан, по данным Иркутскстата на 01.10.2016 г – 943 человека.

Малышевское муниципальное образование (поселение) реализует свои полномочия в области культуры через МКУК «КДЦ Малышевского МО» (муниципальное казенное учреждение культуры Малышевского муниципального образования) со статусом юридического лица, в структуру которого входит сельская библиотека.

На территории Малышевского МО расположены следующие предприятия и учреждения:

1. ФАП с. Малышевка, д. Баранова, д. Долганова;
2. МОУ «Малышевская СОШ»;
3. МДОУ «Малышевский детский сад»;
4. Сельский клуб д. Долганова;
5. Сельский Дом культуры с. Малышевка;
6. Сельская библиотека с. Малышевка;
7. Сельская библиотека в д. Баранова;
8. Сельская библиотека в д. Долганова;
9. Отделение почтовой связи с. Малышевка.
10. **Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.**

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ.**

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Забор воды в населенных пунктах поселения осуществляется из артезианских скважин. Водоснабжение населения с. Малышевка численностью 875 человек осуществляется из одной водонапорной башни, расположенной на берегу водохранилища падь «Искринская», что является недостаточным. Имеют место постоянные перебои с водой, что сказывается негативно на качестве предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Здание водонапорной башни и оборудование, установленное в ней, устарело и требует замены. Бюджет поселения на 90% является дотационным и средств местного бюджета недостаточно для осуществления задач по развитию коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение населения д. Долганова численностью 112 человек осуществляется так же из одной водонапорной башни, расположенной по улице Профсоюзная, что является недостаточным. Кроме того, так же, как и в д. Баранова с численностью 118 человек требуется модернизация водонапорной башни по ул. Лесная с проведением капитального ремонта, емкость для воды изношена, требуется приобретение новой емкости объемом не менее 15 кубических метров, замена существующего насоса ЭЦВ-6-10-110 на более мощный по производительности.

Реконструкция части водопровода по ул. Центральная протяженность 400 метров от водонапорной башни. Подвоз воды осуществляет индивидуальный предприниматель круглогодично. Проведение трубопровода по обеспечению водой позволит бесперебойно снабжать жителей села Малышевка по ул. Центральная.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, улучить качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммунальных услуг.

1. **Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программными методами.**

В состав Малышевского сельского поселения входят три населенных пункта:

1. Деревня Баранова;
2. Деревня Долганова;
3. Село Малышевка.

Территория Поселения составляет 15 899,39 га. Численность населения, постоянно проживающего в поселении 943 человека. Водоснабжение населения осуществляется из одной водонапорной башни, расположенной на берегу Братского водохранилища падь Искринская. Здание водонапорной башни и оборудование, установленное в ней, давно устарело и требует замены. Бюджет поселения на 90% является дотационным и средств местного бюджета недостаточно для осуществления задач по развитию коммунальной инфраструктуры.

Поскольку водопроводные сети в поселении отсутствуют, и подвоз воды осуществляется автомашинами, остро встал вопрос приобретения специализированной техники и строительство летнего водопровода в с. Малышевка. Это обусловлено, прежде всего, улучшением качества предоставления коммунальных услуг населению и улучшением условий проживания в Малышевском сельском поселении в целом: предотвращение оттока населения, развитие различного рода промышленных и агропромышленных зон, строительство нового жилья, прежде всего для молодых специалистов.

**4. Основная цель реализации Программы**

Целью реализации Программы является повышение эффективности и надежности функ-

ционирования систем водоснабжения населения.

На период 2016 года Программой предусматривается приобретение специализированной техники для водоснабжения населения, в порядке отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятия по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения.

На период 2017 года Программой предусматривается строительство водовода в с. Малышевка, в порядке отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

**5. Перечень основных мероприятий по реализации Программы**

1. Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения.

2. Строительство летней водопроводной сети в с. Малышевка.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

В финансовом обеспечении Программы участвуют следующие источники:

- средства федерального бюджета 0 руб.;

- средства областного бюджета 11 585 600 руб.;

- средства местного бюджета 234 400 руб.;

Объекты и работы, предусмотренные настоящей Программой, не должны совпадать с

объектами и работами, предусмотренными иными целевыми программами.

**7. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем предоставления субсидий из областного

бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октябре 2013 года №446-пп., и предусматривает участие органов местного самоуправления, подрядных строительных и проектно-изыскательских организаций различных форм собственности, выигравших конкурс на строительство и проектирование объектов, включенных в данную Программу.

Подрядные организации осуществляют выполнение строительно-монтажных работ на основании проектно-сметной документации в полном соответствии с условиями заключенных договоров в сроки, утвержденные графиками производства работ.

**8. Сроки реализации Программы.**

Программа реализуется в 2016-2017 годах.

1. **Показатели эффективности реализации Программы.**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик – координатор программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

*Оценка социально-экономической эффективности*

*Реализации мероприятий Программы.*

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Малышевского муниципального образования;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- увеличить рост обеспеченности населения питьевой водой.

**10. Контроль за реализацией Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Малышевского муниципального образования.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляется Иркутской областной Думой, Счетной палатой Иркутской области, Финансово-казначейским управлением Иркутской области в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федераций и Иркутской области

Приложение №1 к Программе

"Развитие системы водоснабжения и водоотведения населения

Малышевского сельского поселения на 2016-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Условие мероприятия | Общая стоимость | Объем финансирования | Срок исполнения |
| Федеральный бюджет (руб.) | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения | Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп | 1 720 000 | 0 | 1 685 600 | 34 400 | 2016 г |
| 2 | Строительство летнего водопровода в с. Малышевка | Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп | 10 000 000 | 0 | 9 800 000 | 200 000 | 2017 г |
| **Итого по программе: 11 720 000 рублей.** |